附件：

中建路桥集团有限公司

湛江大道路面工程项目、国道G325线廉江改建工程项目设备运输及拆解安装招标文件

招 标 文 件

招标人：中建路桥集团建设发展有限公司

2022年12月  日

湛江大道路面工程项目、国道G325线廉江改建工程项目设备运输及拆解安装招标文件

第一章　 投标人须知

一、定义

（一）“招标人”系指组织本次招标的招标机构，即中建路桥集团建设发展有限公司。

（二）“投标人”系指向招标人提交投标文件的设备拆解、道路运输、设备安装的分供商。

二、基本要求

（一）标书提交：标书一套，投标人应当按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序号和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受同意。

（二）投标报价：投标报价若有有效期，有效期应在标书中注明。

（三）投标货币及语言：投标货币为人民币。投标文件应用中文编写，度量衡采用国家法定单位（国际单位制）。

（四）投标人资质条件要求

1.报名人必须具备独立法人资格，所投标设备手续、安装资质证照资料齐全。

2.依法取得营业执照且营业执照处于有效期内。

3.具有良好的社会和银行信誉、充足的资金保证。

4.在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设备拆解安装、道路运输的相应资格和经验，具有圆满履行合同的能力。

5.具有完善的道路运输及设备拆解安装安全保证体系。

（五） 投标人保证

1.投标人对招标文件所有问题和要求的回答是肯定的、准确的，并保证所提供资料的真实性。投标人未对招标文件作出实质性响应，其投标文件将被拒绝并由投标人自行承担后果。

2.投标人应按要求准时递交投标文件。

3.投标人应满足资质条件要求。

4.投标人应是中建路桥集团有限公司或中国建筑股份有限公司范围内的合格分供商。

5.无论投标过程及结果如何，投标人均需自行承担所有参与本次招标所发生的费用。

6、投标保证金: 投标保证金3万元（大写：叁万元整）在递交标书前，以网银形式按要求汇入下列账户或者现金交财务。

账户名称: 中建路桥集团建设发展有限公司

开户行名称: 河北银行槐安路支行 ；

帐号：622012013000000258，

备注：XXX公司(单位名称)湛江大道路面工程项目、国道G325线廉江改建工程项目设备运输投标保证金。

7.如发现投标人提交的招标文件中有弄虚作假行为，招标单位视情节严重情况，有权将投标人的投标保证金全部没收。

三、无效投标，发生下列情况之一者，均视为无效投标

（一）未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（二）不符合法律、法规规定的；

（三）不具备招标文件中规定的资格和实质性要求的；

（四）文件中有两个以上报价，且未明确哪个报价有效；

（五）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

四、文件的澄清和修改

任何要对招标文件提出澄清的投标人，应在投标截止日期前，按招标公告中载明的电话通知招标人。招标人收到通知的任何澄清要求，将主动对招标文件予以修改，并电话通知投标人。

五、 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于中建路桥集团有限公司网站（商业合作专栏）免费获取招标文件。

- 投标文件的递交

6.1投标文件递交的时间以招标公告或招标文件公示的截止时间为准，招标方亦可能变更投标截止时间，请投标人早作安排。招标文件公示的截止时间：2023年1月10日上午8 时。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.3递交标书地点：河北省石家庄市桥西区新石北路362号中建路桥建设发展有限公司物资设备部。何经理：18531168031

- 投标文件原则上不应有涂抹等修改。如确需修改，修改处应由法定代表人或授权代理人签字确认。

法定代表人为两个及两个以上公司法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标，否则全部视为废标。

- 投标文件的封套见投标人须知前附表。

- 开标、评标

1、开标时间：2023年 1 月 10  日上午8 时。

2、开标地点：河北省石家庄市桥西区新石北路362号中建路桥建设发展有限公司。

3、本次招标不邀请投标人参加开标，需要时招标人会与投标人联系，投标人需保持通讯工具的畅通。

4、招标人将组建评标委员会，评标委员会对所有投标文件进行评审，确定中标人。

5、本项目采取合理低价中标。

八、投标文件的澄清

- 评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的书面澄清和说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质内容。

九、废标处理的条件

- 被确定为有重大偏差的投标将作废标处理。

- 投标人串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的将作废标处理。

- 投标人干扰招标人自行招标的投标将作废标处理。

十、定标

- 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

- 招标人对评标、定标结果不作任何解释。

- 招标人保留在授标之前任何时候作废处理任何投标，以及宣布招标程序无效或作废标处理所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 若排序第一的中标候选人不与招标人签订合同、或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未按招标文件规定提交履约保证金，招标人可以按中标候选人排序依序确定中标人。

十一、中标通知

- “官网”。通过“官网”向中标人发出中标通知。

- “集团官网”。纸版或其它方式通知。

十二、合同签订

- 依据评标办法，选定中标人，经双方协商签署合同。

第二章  项目概况及基本要求

一、基本信息

- （一）招标项目:

- 广西贵港市平武项目1台120水泥混凝土拌合站（在平武二标项目未拆解）。

- 广西南宁市横州市横州大桥项目1台120水泥混凝土拌合站（在横州大桥项目未拆解）。

二、基本要求和条件

- （一）工程位置：

- 装车地点1：广西壮族自治区桂平市紫金镇小江村平武二标项目2号拌合站（未拆解）：120拌合站1台（配4个100吨水泥罐），联系人张经理电话：15227595107

- 装车地点2：广西壮族自治区横州市横州大桥项目拌合站场地（未拆解）：120型拌合站1台（配4个100吨水泥罐）。联系人安经理电话：18531166326

- 装车地点3：广东省湛江市麻章区湛江大道路面工程标段项目拌合站场地（未拆解）：120型拌合站1台（配5个100吨水泥罐），1台150吨地磅及称重系统，1台300KW发电机，1台自动洗轮机。联系人赵经理电话：18031820082

- 卸货及安装地点：

- 广东省湛江市麻章区湛江大道路面工程标段项目经理部（沥青拌合站）

- 广东省廉江市石岭镇国道G325线廉江改建工程项目经理部部（拌合站）

- 联系人：赵经理18031820082

- （二）设备名称数量及计划工期。

- 1.设备清单：

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 设备存放地 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 水泥拌合站 | - 120 | - 1台 | - 平武二标项目 | - 四个罐 |
| - 2 | - 水泥拌合站 | - 120 | - 1台 | - 横州大桥项目 | - 四个罐 |
| - 3 | - 水泥拌合站 | - 120 | - 1台 | - 湛江大道路面项目 | - 四个罐 |
| - 4 | - 地磅及称重系统 | - 150吨 | - 1台 | - 湛江大道路面项目 | - 称重系统 |
| - 5 | - 发电机 | - 300KW | - 1台 | - 湛江大道路面项目 |  |
| - 6 | - 自动洗轮机 |  | - 1台 | - 湛江大道路面项目 |  |

- 2.设备拆解、装车、运输、卸车及安装计划工期为30天。

- （三）总价：

- 设备的拆解装车、运输、卸车及安装费用总价为固定总价承包。总价包括：前期准备费、运输及拆解安装、调试（具备生产能力）分别所需机械费、材料费、人员工资、人员社保及保险、投标人利润、税费、设备运输保险费、交通费、通信费等。

- （四）税金：

- 由投标人承担并自行缴纳，提供正规合法的增值税专用发票（税率在报价单中注明）。

- （五）人员食宿：

- 人员食宿由投标人负担。

- （六）设备拆解、安装、运输的结算及支付：

- 招标人不提供预付款，按合同约定结算及支付（第四章 设备道路运输及设备拆安装合同）。

第三章 投标书格式

- 一、投标书

- 致：中建路桥集团建设发展有限公司：

- （一）在研究了贵单位《中建路桥集团建设发展有限公司湛江大道路面工程项目、国道G325线廉江改建工程项目设备运输及拆解安装项目》，我们愿意遵照招标文件的要求承担本合同的实施及执行本合同的义务。

- （二）如果贵单位接受我方的投标，我们将保证在接到中标通知书后，按要求准时完成合同内容，达到合同规定的要求，并承担设备不符合使用要求或招标要求给贵方带来的损失。

- （三）我方同意严格遵守本投标书的各项承诺。

- （四）在合同签订生效前，本投标书始终对我方具有约束力，本投标书连同贵单位的中标通知书将构成你我双方之间共同遵守的文件。

- （五）我们同意提供贵单位可能要求的与其投标相关的一切数据或资料，我们理解贵单位不一定接受我方的投标或贵单位接到的其他任何投标，同时也理解，贵单位不负担我们的任何投标费用。

- 投标人：              (公章)

- 投标人地址：

- 法定代表人或其授权代表： （签字）

- 邮   箱：

- 电   话：

- 邮   编：

- 日期：    年    月    日

- 授权书

- 致： 中建路桥集团建设发展有限公司

- 本授权书宣告：（投标人全称）    法定代表人    （姓名）合法的代表我单位，授权  （投标人姓名）  为我单位合法代理人，其有权在贵单位《湛江大道路面工程项目、国道G325线廉江改建工程项目设备运输及拆解安装项目》，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人协商、签订合同以及执行一切与此有关的事项。

- 投标人：         （盖章）

- 授权人：         （签字）

- 被授权的代理人：          （签字）

- 日期：  年  月 日

- 报价单

- 致：中建路桥集团建设发展有限公司

- 我方已充分审阅和理解了贵方招标文件的内容，我单位设备基本信息及报价如下。以下报价为固定报价，若我公司中标，在合同期内不作任何调整。

- 湛江大道路面工程项目、国道G325线廉江改建工程项目设备总价费用为：

- 单位：元

| 序号 | 工作地点 | 工作内容 |  | 单价 （不含税） | 税率（%） | 价税合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西平武项目-湛江大道路面工程项目 | 设备拆解 |  |  |  |  | 泰安岳首120型拌合站1台 带4个水泥罐 |
| 2 | 广西平武项目-湛江大道路面工程项目-国道G325线廉江改建工程项目 | 装卸、运输 |  |  |  |  |  |
| 3 | 湛江大道路面工程项目-国道G325线廉江改建工程项目 | 安装调试（具备生产能力） |  |  |  |  |  |
| 小计：¥： 元 |  |  |  | 大写： |  |  |  |
| 1 | 广西横州大桥项目-国道G325线廉江改建工程项目 | 设备装卸、运输 |  |  |  |  | 圆友120型拌合站1台带4个水泥罐 |
| 2 | 广西横州大桥项目-国道G325线廉江改建工程项目 | 安装调试（具备生产能力） |  |  |  |  |  |
| 小计：¥： 元 |  |  |  | 大写： |  |  |  |
| 1 | 湛江大道路面工程项目-G325线廉江改建工程项目 |  | 设备拆解 |  |  |  | 泰安岳首120型拌合站1台带5个水泥罐 |
| 2 | 湛江大道路面工程项目-G325线廉江改建工程项目 |  | 装卸、运输 |  |  |  |  |
| 3 | 湛江大道路面工程项目-G325线廉江改建工程项目 |  | 安装调试（具备生产能力） |  |  |  |  |
| 4 | 湛江大道路面工程项目-G325线廉江改建工程项目 |  | 运输、安装 |  |  |  | 150吨地磅1台（带物料称重系统） |
| 5 | 湛江大道路面工程项目-G325线廉江改建工程项目 |  | 运输、安装 |  |  |  | 1台300KW发电机、1台自动洗轮机 |
| 小计：¥： 元 |  |  |  | 大写： |  |  |  |
| 总价合计：¥： 元，大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：单个水泥罐（100吨）拆除、装卸、运输合计¥： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（单位）：       （盖章）

法定代表人：         （签字）

被授权的代理人：            （签字）

联系方式：

日  期：    年    月     日

- 投标人资格证明文件

投标人营业执照、道路运输、设备拆解安装经营许可证等公司资质文件、税务登记证、开户许可证、组织机构代码、荣誉证书等（复印件加盖公章）。

五、投标人近五年类似项目的业绩表

| 序号 | 用户单位名称 | 年度 | 设备型号 | 合同额 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人应提供真实可靠的业绩，如果业绩作假，我单位将在评标时视作不诚实行为作为废标处理。

五、拟投入设备及人员数量

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 数量 | 购置年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊车 |  |  |  |
| 2 | 吊车 |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | 运输车辆 |  |  |  |
| 5 | 运输车辆 |  |  |  |
| 6 | 运输车辆 |  |  |  |
| 7 | 运输车辆 |  |  |  |
| 8 | 人员 |  |  |  |

六、安全保证及服务承诺

（一）投标人应保证设备在拆装、运输过程中有完善的安全保障体系。

（二）投标人必须保证项目施工进度和施工安全，为此投标人应有详细的实施措施、方案（具体时间及实施方案要详细）。

（三）我公司承诺满足项目招标文件的付款方式。（其他付款方式另行说明酌情评定）

(四) 遇到问题后的响应时间，承诺解决和整改方案时间。

七、投标人建议及需要说明的其他事项

（一）投标人可提出建议或指出招标文件存在的问题，提出比招标文件更为合理的方案。

（二）投标人给予招标人更优惠的条件。

（三）投标人需要说明的和此次招标相关联的其他事项。

八、投标文件的组成及装订，投标人应严格按下列顺序装订标书

（一）投标书；

（二）授权书；

（三）报价单；

（四）投标人资格证明文件；

（五）投标人近五年类似项目的业绩表；

（六）质量保证及服务承诺；

（七）投标人建议及需要说明的其他事项；

第四章

湛江大道路面工程项目、国道G325线廉江改建工程项目设备运输及拆解安装合同

托运方：                          （以下简称甲方）

承运方：                          （以下简称乙方）

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

1 货物名称、规格、数量

1.1本次运输货物为横州大桥、平武项目设备拆解装车、运输、卸车及设备安装调试（具备生产能力）所需要的设备、人员及相关工作。

1.2货物的具体名称、规格、数量以甲方的运输货物实际为准。

2. 货物起运和到达地点及时间

装车地点1：广西壮族自治区桂平市紫金镇小江村平武二标项目2号拌合站（未拆解）：120拌合站1台（四个水泥罐）。联系人张经理电话：15227595107

装车地点2：广西壮族自治区横州市横州大桥项目拌合站场地（未拆解）：120型拌合站1台（四个水泥罐）。

联系人安经理电话：18531166326

2.1卸货及安装地点：广东省湛江市麻章区湛江大道路面工程项目、国道G325线廉江改建工程项目（石岭镇），联系人：赵经理18031820082

2.2时间：乙方接到甲方起运通知开始拆解、装车、运输、卸车及设备安装计划工期为30天。

3 .拆解、运输、安装费用及结算方式

3.1湛江大道路面工程项目、国道G325线廉江改建工程项目设备拆解、装卸、道路运输及安装调试（具备生产能力）总费用合计为：        元，大写        （增值税专用发票：    税率）。（含税价）。

3.2乙方接到甲方通知后，需按招标文件要求1日内向甲方缴纳履约保证金3万元（大写：叁万元整），逾期未缴纳履约保证金的甲方有权单方解除合同，因此造成的损失由乙方承担。拌合站安装、调试完毕并经甲方验收合格若无违约情形，甲方根据资金计划次月无息退还乙方的履约保证金。

3.3结算方式：按本合同约定时间进度结算支付。乙方向甲方提交等额的符合甲方和国家税法要求的增值税专用发票，发票票面税率    %，开票信息如下：

发票抬头：中建路桥集团有限公司；

税号：91130000401700454L；

地址：河北省石家庄市桥西区建设南大街70号；

电话：0311-86028814；

开户行：建行石家庄平安大街支行；

账号：13001618601050504927；

备注：                    。

3.4因非合同约定的正规发票造成的损失全部由乙方承担，并支付“问题发票”税率等额的违约金给甲方。乙方在向甲方申请本合同下进度款和开据相关发票过程中，发生的各种费用由乙方承担。

3.5设备运输到达指定地点，乙方开具符合甲方要求的增值税专用发票，若无违约情形，甲方根据资金计划次月支付总费用的40%；设备安装完成经甲方确认后，乙方开具符合甲方要求的全额增值税专用发票，甲方根据资金计划次月支付总费用的50%费用即       元（大写：           元整）到乙方账户；设备调试（具备生产能力）完成，经甲乙双方在设备验收确认后，甲方根据资金计划次月一次性支付10%剩余费用即       元（大写：           元整）到乙方账户。

4 货物质量及安全要求

设备在拆解、装车、运输、卸车及安装调试过程中乙方人员需服从甲方现场技术人员的正确指挥，过程中引起的设备损坏及安全事故均由乙方负责。

5 运输质量及安全要求

5.1乙方必须文明作业，承运车辆必须保持清洁干净，无杂物，无污染，车况良好，有较好的防雨设施，车辆营运手续齐全，否则甲方有权拒绝让其承运。

5.2乙方应当将货物捆扎牢固，遮盖严密，运输途中要定时检查，发现异常情况应及时采取措施，保证运输质量。

5.3乙方应将货物安全，及时准确的送达到甲方指定的地点，并保证货物无破损，无短少，无污染，无瘪罐。

5.4乙方应对每车货物投保货运险（货物险保额不少于50万元，设备的重要部件不低于100万），运输过程中发生的配件损坏或丢失由乙方照价赔偿，赔偿价款以拌合站生产厂家的报价为依据。乙方承担损坏赔偿费用，由甲方从履约保证金或运输费中扣除。

6 货物装卸责任及要求

6.1乙方装车时，应严格遵守作业规程和装载标准，保证装载质量。

6.2装货时，乙方及甲方当事人应在现场交接并认真填写设备货运交接单，经乙方确认无误后，应在甲方送货单上签字。

6.3货物运达指定地点后，乙方应按照甲方要求将货物卸载并由乙方妥善保管，如有设备零部件丢失及损坏（含雨淋等），所发生的费用由乙方承担。

7 设备的安装、调试及交接手续

7.1 乙方在设备安装前应与甲方一并确认设备基础（地基）准确无误后，甲、乙双方确认签字；接到甲方通知后乙方将进行设备安装工作。

7.2 乙方在设备安装、调试过程中，应严格按照吊车安全操作规程标准工作，乙方安装设备工作人员及相关人员安全保险由乙方负责。

7.3设备的安装调试工作由乙方负责，当设备安装调试工作完成后（具备生产能力）应通知甲方，经甲方对设备安装调试验收合格后，甲、乙双方办理设备进场验收单并在设备结算单上签字。

8 甲方、乙方的权利和义务

8.1甲方的权利和义务

8.1.1甲方要求乙方按规定的时间，地点把设备运送到目的地，设备运输、安装验收完毕后，按约定向乙方交付运输安装费。

8.1.2甲方负责拌合站范围内地方问题的协调。

8.1.3甲方负责拌合站地基制作

8.2乙方的权利和义务

8.2.1乙方按合同约定向甲方收取运输拆解安装费。

8.2.2 乙方应及时与甲方及收货方联系，在合同执行过程中负责保管所承运的设备。对托运的设备负有安全、无短缺、无损坏的责任，如有上述问题，应承担赔偿责任（货物起运前货运险由甲方现场核对人员信息及保险情况）。

8.2.3在规定期限内，将设备运到目的地，并向甲方发出设备到达的通知。

8.2.4设备的拆解、装车、运输、卸车及设备安装调试过程中的安全事宜都由乙方负责，甲方不承担任何连带责任。

8.2.5因地方原因造成乙方的设备及人工怠工累计时间不超过48小时，乙方不得向甲方索赔费用，超过48小时的甲乙双方协商补偿费用。

8.2.6施工人员保险保额每人不低于50万元（施工前甲方现场核对人员信息及保险情况）。

9 未尽事宜

本合同未尽事宜，依据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规，双方协商解决，协商不成提交石家庄仲裁委员会仲裁。

10.合同生效与终止

10.1 甲乙双方签字盖章之日起生效。

10.2合同在双方完成约定工作内容，货款结算支付后即告终止。

11合同文本数量

本合同一式陆份，甲方执五份乙方执壹份。传真具有同等法律效力。

附件1：营业执照

附件2：税务登记证

附件3：组织机构代码证

附件4：道路运输经营许可证

附件5：开户许可证

附件6：法人及授权代理人身份证复印件

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                   法定代表人：

授权委托人：                             授权委托人：

单位地址：                                 单位地址:

开户行：                                     开户行：

账  号：                                     账  号：

户  名：                                     户  名：

签订日期：   年  月  日         签订日期：   年  月  日