中建路桥保通公司

云端新址办公楼装饰装修工程

招标文件

招标文件编号：ZJLQBT-FBZB-云端新址-01

### 中建路桥集团河北保通工程有限公司

2023年05月

# 投标人须知

## 投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：中建路桥集团河北保通工程有限公司 地址：河北省保定市容城县豪丹路151号 邮编：071799 联系人：卞春月 电话：18503201676 |
| 2 | 招标名称 | 工程名称：中建路桥保通公司云端新址办公楼装饰装修工程 |
| 3 | 招标范围 | 招标范围：云端F楼6、7、8层总面积1823.34m2（含公摊），楼顶空中花园面积约503m2，包含室内外土建工程、室内外精装修工程、室内电气工程、室内给排水工程、室内暖通工程、室内消防工程等。具体详见招标文件图纸。 本次招标拟招 1 个施工队伍进场施工。 |
| 4 | 现场踏勘 | 招标人不组织统一踏勘，投标人自行现场踏勘。 地点：保定市东湖云端科技产业园F楼6、7、8层和楼顶 联系人：卞春月 电话：18503201676 |
| 5 | 计划工期 | 计划合同工期：40日历天。 开工日期：以招标人通知为准。 |
| 6 | 质量要求 | 一次性通过验收达到合格等级。 |
| 7 | 最高投标限价 | 215万元（大写：贰佰壹拾伍万元整） |
| 8 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人可于投标截止时间1天前以书面或致电形式咨询 联系人：卞春月 电话：18503201676 |
| 9 | 招标文件的 澄清 | 开标前，招标人统一进行答疑。 |
| 10 | 投标截止时间 | 2023 年05月22日9时 |
| 11 | 投标文件递交 | 投标文件正本1份，含有电子文档的光盘（或U盘）1份。 电子文档格式：文本为DOCX格式，报价为XLSX格式。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止日后90日历天。 |
| 13 | 投标担保 | 不提供 |
| 14 | 联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 开 标 | 开标时间：2023 年05月22日9时； 开标地点：河北省保定市容城县豪丹路151号中建路桥集团河北保通工程有限公司会议室 重要说明： 投标单位委派代理人应当为该项目的拟派项目经理\技术负责人\投标预算编制人或其他熟知该项目情况的授权委托人。代理人需携带授权委托书、身份证及1份纸质投标文件前往上述地点。 |
| 16 | 评 标 | 评标办法：综合评分法 权重比例：商务评标权重10%，技术评标权重20%，经济评标权重70%。 经济评标：以最低投标报价为基准价。 |
| 17 | 履约担保 | 不提供 |
| 18 | 合同协议书 | 签署期限：签发中标通知书后 30 天内。 |
| 19 | 安全文明施工要求 | - 施工过程中要严格落实“防扬尘十个百分百”，确保政府对本项目环保零通报。 - 中标人必须按要求配置专职安全员（注：50 人以下配置专职安全员 1 名，50-200人配置专职安全员 2 名，200 以上配置专职安全员 3 名，超过 1000 人按照千分之五的比例配置专职安全员）在施工现场全面负责安全相关工作。 - 以上内容所需费用及风险均包含在投标报价中，不再另算费用。 |
| 19 | 其他 重要事项 | - 拟中标单位存在不平衡报价，招标人在不影响合同总价的情况下调整不平衡报价。 |

## 总则

- 项目概述

  - 项目概况：

工程名称：中建路桥保通公司云端新址办公楼装饰装修工程

招标范围：云端F楼6、7、8层总面积1823.34m2（含公摊），楼顶空中花园面积约503m2，包含室内外土建工程、室内外精装修工程、室内电气工程、室内给排水工程、室内暖通工程、室内消防工程等。具体详见招标文件图纸。

  - 招标人信息：见《投标须知前附表》第1条。

- 投标人的资格审查

  - 投标人应具备的资格条件：

    - 合格投标人应是具有独立法人资格，能够自主经营、独立核算，持有建筑施工企业安全生产许可证、且在投标期间（中标通知书签发之前）未被暂扣；

    - 应具备下列施工资质：建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上；

    - 投标人具备近3年内类似业绩2个及以上；

    - 拟派项目负责人需具备符合要求的相应证书，且在投标期间（中标通知书签发之前）未发生被有关部门暂扣情况；

    - 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；未列入全国人民法院失信被执行人名单；

    - 投标人在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故。

    - 投标人应具备一般纳税人资格（附附税务机关书面证明材料），并且向招标方提供招标方财务认可的国家正规、真实、合法有效增值税专用发票。

  - 必须能够满足招标人对质量、工期、安全、文明施工、CI 等方面的要求。

  - 投标人应真实、完整地填报投标文件。如投标人刻意隐瞒所报资料的真实性或投标期间在施项目发生重大质量或安全事故，招标人将保留取消其投标/中标资格的权力。

- 联合体投标

  - 不接受 联合体投标。

- 投标费用

  - 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

  - 招标文件工本费：无。

- 现场踏勘

  - 投标人应按《投标须知前附表》中第4条要求，自行组织对现场及其周围环境进行踏勘。

  - 现场踏勘期间，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因造成，招标人均不负责。

  - 现场踏勘期间，投标人发生的一切费用、风险均由投标人自负。

- 水文及地表以下资料

- 招标人若有且需要提供给投标人的，招标人可提供水文及地表以下等其它资料。

- 招标方式和范围

  - 本次招标采取 公开招标 的方式，遵循公平、公正、科学、择优的原则，综合评选出中标人，不保证最低价中标，也不对评标结果作任何解释。

  - 承包方式：包工包料，材料供应、施工、检验试验（含委托实验室检验和现场检验）、成品保护、竣工清理、交工验收、保修，按照工程技术规范、设计图纸、施工组织设计所说明的全部工作。

- 合同文件及价款方式

  - 本工程的合同价款确定方式采用  固定总价 合同方式。

  - 本工程的合同文件格式详见本招标文件第二篇《合同（协议）条款》的相应内容。

- 投标语言及单位

  - 投标人应使用中文进行投标文件编制或与招标人沟通交流。

  - 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 工程质量标准及技术要求

  - 工程质量标准约定如下：

    - 工程质量等级：合格。

    - 优质奖项要求：无。

    - 特别说明：本招标工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准，如果本招标文件中规定的执行标准高于国家标准，则按本招标文件中规定的标准执行，如果低于国家标准，则按国家标准执行，如果期间相关标准国家、部委有更新的，则按照更新的标准执行。

  - 工程技术要求：满足项目部施工技术要求。

- 工期及安全要求

  - 投标人应按照《投标须知前附表》第5条要求的计划开工日期、计划竣工日期和计划合同工期编制投标文件。

  - 投标人可以在坚持其投标报价的前提下，对前款规定的计划竣工日期予以提前，并据此编制投标文件。

  - 投标人应按照有关安全生产法律法规和有关主管部门文件的要求，在投标文件中编制安全施工措施，包括安全防护、文明施工，并承担安全文明施工责任。

## 招标文件

- 招标文件的内容

  - 招标文件包括下列文件及所有按本《投标须知前附表》第9条发出的任何答疑澄清文件和补充招标文件：

    - 第一篇  投标人须知

    - 第二篇  合同（协议）条款

    - 第三篇  图纸

    - 第四篇  工程量清单

    - 第五篇  投标文件格式

  - 投标人应认真审阅招标文件中《投标须知前附表》、合同（协议）条款、投标文件格式、工程量清单、技术标准、规范、图纸等所有内容。如果投标人的投标文件不能满足本《投标须知前附表》的各项要求，责任由投标人自负。实质性不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

  - 投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

- 招标文件的澄清

要求对招标文件进行澄清和答疑的投标人，应在《投标须知前附表》第8条要求的截止时间之前，将要澄清和解答的问题以加盖公章的函件方式送达招标人或电话质疑。

- 招标文件的修改

  - 招标人应在《投标须知前附表》第9条要求的截止时间之前，可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。

  - 投标人有责任和义务对工程量清单进行校核，如发现错漏项或数量偏差应在招投标阶段提出质疑，招标人确认后以补充招标文件的方式进行修正。

  - 如果招标人前后发放的补充招标文件内容不一致或相互抵触时，则以后发出的补充招标文件为准。

## 投标文件

- 投标文件的组成及格式

  - 投标文件由第一部分《经济部分》、第二部分《技术部分》及第三部分《商务部分》三部分组成。

  - 投标人应按照招标文件中的规定格式编制投标文件（表格可按同样格式扩展和复制），但不可缩减；未有规定格式的，投标人可自行编制。

  - 第一部分《经济部分》包括但不限于下列内容：

    - 投标函（格式见第五篇）；

    - 法定代表人证明书或授权委托书（格式见第五篇）；

    - 投标总价（格式见第五篇）；

    - 工程量清单（格式见第五篇）；

  - 第二部分《技术部分》即施工组织设计，包括但不限于下列内容：

    - 主要施工方案；

    - 进度计划及措施；

    - 质量保证及措施；

    - 安全管理及措施；

    - 文明施工、环境保护及措施；

    - 消防、保卫、健康及措施；

    - 机械设备配置及保障；

    - 劳动力、材料配置计划及保障；

    - 协调配合措施；

    - 施工现场平面图；

    - 现场组织机构框图及职责；

    - 冬季和雨季施工方案；

    - 方案或设计优化的合理化建议；

    - 附表，包括并不限于：

拟投入本合同工程主要施工机械表（格式见第五篇）。

  - 第三部分《商务部分》包括并不限于下列内容：

    - 企业营业执照复印件（加盖公章）；

    - 企业资质等级复印件（加盖公章）；

    - 安全生产许可证证书复印件（加盖公章）；

    - 拟投入本合同工程主要人员汇总表（格式见第五篇）；

    - 拟投入本合同工程主要人员简历表（格式见第五篇）；

    - 拟派项目负责人相关证件复印件（加盖公章）；

    - 近3年内类似工程情况一览表（格式见第五篇），上述业绩必须提供相应的证明文件，如合同协议和结算证明等相关材料的复印件；

    - 投标方的纳税资格的确认。

- 投标文件的形式和签署

  - 投标人应逐页签署投标文件，递交投标文件。

  - 投标文件的文本内容应无涂改、行间插字或删除等修改。除非修改是根据已发出的招标文件的指示进行的，或者是投标人造成必须修改的错误；修改处应由法定代表人或授权代理人进行签字并加盖单位公章。

- 投标报价

  - 报价说明

    - 投标价格为投标人在其投标文件提出的各项支付金额的总和，应包括完成本招标工程的全部工作并满足工期、质量要求的全部费用和招标文件规定的全部暂估价。

    - 招标工程量清单参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，按照图纸和工程情况进行编制。投标人可参照企业定额在充分考虑市场竞争因素的前提下进行报价。

    - 招标人鼓励投标人在保证不低于成本的基础上，就本工程各项工作的消耗量水平、工料机价格水平、各类费用标准、有关费率和投标人应承担的风险做切合自身实力的竞争性考虑。投标人可以根据各自对本工程的综合预测、自身实力及市场风险因素填报各个项目的单价，并按清单数量计算合价，列入投标报价之中。

    - 投标人应按照工程量清单所列项目及工程数量填报单价和合价，每一个项目应当只有唯一报价，任何有选择的报价将不予以接受。投标人对列有数量的项目，如没有填报单价或合价，则其费用视为已经含在其他列有单价或合价的项目之中，在工程实施期间不再另行支付。

  - 报价

    - 工程量清单部分，投标人不能增加、更改、拆分、合并或重组工程量清单中的项目及内容，应按照招标文件提供的工程数量进行报价。招标人提供的分部分项工程量清单如有漏项或错项，可以书面形式或电话联系告知招标人，经招标人确认后进行调整。投标人对工程量清单中有数量而没有填入单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其它单价或合价中，将不再予以调整。工程量清单项目中所报单价除合同另有规定外，应包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、措施（含安全文明措施）、检测、质检、安装、缺陷修复、资料、保险、管理费、利润、规费、税金等费用，以及招标文件明示或暗示的所有责任、义务和合同约定的风险。

    - 投标人应充分考虑本工程特点及拟定的施工组织设计，计取相关措施费用（含安全文明措施），并将该部分费用综合考虑到投标单价中，招标人对该部分费用不作单独列项，也不做任何调整。

    - 招标文件如列有暂估价、计日工项目的，按招标清单要求计入投标总价。

- 1）暂估价的材料和工程设备的暂估单价中不包括与之对应的规费和税金。投标人在报价时应按照招标文件清单中给定的暂估单价计入分部分项工程量清单综合单价中。

- 2）投标人应按照工程量清单中计日工的列项报出相应的综合单价，所报的计日工综合单价用于本合同下计日工项目的计价。

    - 如发生甲供材料、构件的情况，甲供材料、构件一般为运抵施工现场落地，投标人应计取施工、安装、倒运等所需的费用。使用时超出招标人本合同规定损耗量的，按合同相关规定承担相应费用。

    - 安装工程中由招标人直接采购（供应）设备的，中标人应当承担相应的配合、协调、管理、服务的责任和义务，并将与之对应的所有费用综合考虑在投标单价中，如负责安装时，按清单要求在相应投标单价中计取相应的安装、辅材等费用。

    - 规费应按国家的相关规定计取，不单独列项，综合考虑到投标单价中。

    - 投标人应根据项目所在地相关文件规定、现行标准和合同文件中关于农民工工伤保险的约定，计取农民工工伤保险费用。农民工工伤保险费用不单独列项，综合考虑到投标单价中。

    - 税金应按国家的相关规定计取，按照价税分离的形式单独列项。

- 投标有效期

  - 投标有效期见《投标须知前附表》中第12条的要求。

  - 在原定投标有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式并加盖公章后进行。

  - 投标人可以拒绝这种要求，放弃其投标权利，但不会因此被没收投标担保。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件。

- 投标担保

  - 投标人在递交投标文件时，应按《投标须知前附表》中第12条要求提交投标担保，用于保护招标人免受因投标人行为而蒙受的损失。

  - 投标人未按招标文件要求提交足额有效的投标担保，其投标将被拒绝，作废标处理。

  - 投标担保在投标有效期满后30天内保持有效，招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标担保的有效期也相应延长。

  - 未中标人的投标保证金将在招标人下发了中标通知书后即可办理投标保证金退还手续，其期限不超过投标有效期满后30天。

  - 中标人的投标保证金，在与发包人签订合同协议书后直接转为履约保证金。

  - 投标人有如下情况之一，将被没收其投标担保：

    - 在投标有效期内撤回投标文件；

    - 中标人未能按《投标须知前附表》第18条的规定签订合同协议书。

## 投标文件的递交

- 投标文件的递交

- 投标人在投标截止前递交投标文件。

- 投标截止时间

- 投标截止时间：详见《投标须知前附表》。

- 投标文件的更改与撤回

  - 在投标文件投标截止时间之前，投标人可以对已递交的投标文件进行修改或撤回。

  - 在投标文件投标截止时间后，投标人不得要求更改或撤回其投标文件。投标人若要求撤回投标文件，其投标担保将不予以退还。

## 开标与评标

- 开标

- 公开开标。

- 评标、议标、定标

  - 评标方法采用 综合评分法 。评标程序和评标方法详见附件。

  - 招标人评标小组对投标文件进行综合评比，确定议标候选人。

  - 招标人评标小组与议标候选人进行议标，确认投标人最终报价。

  - 招标人评标小组编制和提交评标报告，并将评标报告和拟定中标结果上报主管领导审批定标。

## 第六章  合同的授予

- 中标通知书

  - 定标后，招标人即向中标人发出“中标通知书”，确认其投标已被接受，发出时间不超过投标有效期。

  - 招标人在发出中标通知书的同时通知所有未中标的投标人办理投标保证金退还手续。

- 合同授予的条件

  - 本合同将授予资格复审合格、投标文件合规、综合评分第一的投标人。招标人不承诺将本合同授予给最低报价的投标人。

  - 如果排名第一的投标人主动放弃其合同授予资格或因未遵循招标文件的要求被招标人取消其合同授予资格，则由排名第二的投标人获得合同授予资格，以此类推，直至排名第三的投标人获得合同授予资格。如果前三名均放弃合同授予资格或被招标人取消合同授予资格，招标人则应重新组织招标。

  - 如拟中标单位存在不平衡报价，在合同签订前招标人可要求拟中标单位把单价调整至合理水平。

- 履约担保

- 中标人在签订合同协议书时，应按《投标须知前附表》第17条规定，向招标人提交履约保证金。

- 合同协议书的签署

  - 中标人应在《投标须知前附表》第18条规定的时间内，与招标人签订合同协议书。

  - 合同协议书经签约双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效，但在合同协议书中约定合同生效期限或条件的除外。

  - 如果中标人未能遵守本《投标须知前附表》第17条或第18条规定，招标人则可宣布其中标无效，并没收其投标担保金。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标人或者按照有关规定重新组织招标。

- 不正当竞争与纪律监督

  - 投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

  - 投标人不得用非法手段查询标底或其他投标人标函，凡泄漏标函、哄抬标价招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格。

  - 如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

## 第七章  重新招标和不再招标

- 出现下列特殊情况之一，招标人可重新招标：

（1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）经评标小组否决全部投标的；

（3）评标小组推荐的中标候选人均未能与招标人签订合同协议书的；

（4）超过半数的投标单位报价严重偏离成本价。

- 不再招标

重新招标后投标人仍出现30条中的情况，招标人可选择不再进行招标。

# 附件一：

招标评标综合评分法

## 总  则

- 定义

综合评分法：将投标人报送的投标文件中的企业资质资料、技术方案、经济报价等，按照不同的权重进行评分，汇总得出综合分值的办法。

- 适用范围

本评标方法仅适用于中建路桥集团河北保通工程有限公司招标评标活动。

- 与招标文件的关系

本评标方法是本工程招标文件的组成部分之一。

- 评标原则

- 评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 依法评标、严格保密。

- 反对不正当的竞争。

- 定性的结论由招标小组成员按照少数服从多数的原则决定。

## 评审内容及方法

- 商务评审

- 企业资质是否符合招标工程要求，上报资料是否齐全、真实、有效。

- 上报拟定管理人员资料是否齐全、真实、有效。

- 所报企业施工业绩是否真实等。

- 详细评分指标见附表1《商务资料评分表》。

- 技术评审

- 评审工程主要施工方案，是否全面且针对性强，难点、重点把握准确，措施可靠、实用；尤其对重点难点问题的实施方案是否经济、合理、可行。

- 评审施工进度计划及保证措施是否满足合同工期，保证措施、补救措施齐备合理。

- 评审工程质量保证措施、过程控制措施、质量事故处理应急预案是否完整、可行、有效；质量目标是否明确并符合项目实际和招标人要求，能否保证工程按合同要求的质量标准组织实施。

- 评审投入的机械设备是否齐全、符合要求，配置是否合理，能否满足本工程合同中质量目标、工期目标的要求。

- 评审投入的劳动力资源充裕、用工计划完整，材料使用计划合理，能够满足招标要求。

- 评审现场组织机构是否合理，是否齐全高效，职责是否明确合理等。

- 详细评分指标见附表2《施工技术方案评分表》。

- 经济评审

- 经济标评先确定基准价，基准价按最低投标报价作为基准价。根据各投标单位最终确认报价与基准价的差异值进行评分。

- 投标人的最终确认报价低于基准价的0%至-1%时为最优标，报价得满分。每低于基准价最优值区间1%扣2分，以此类推等比扣减，扣完为止；每高于基准价最优值区间1%扣5分，以此类推等比扣减，扣完为止。

- 澄清或补正

- 在评标阶段，招标小组认为必要时，可要求投标人澄清或补正投标文件中的问题，或者要求其补充某些资料，包括单价的分析资料等；对此，投标人不得拒绝。

- 投标人须以书面形式提供澄清或补正文件，并作为投标文件的组成部分。

- 汇总评分结果

- 招标小组成员负责各自相关内容的评分，并将计算结果加权得分后汇总出各投标单位的最终评分。

- 投标人综合得分＝A1*K1+A2*K2+A3*K3（A1、A2、A3分别为商务、技术、经济部分的评分，K1 、K2、 K3分别为商务、技术、经济部分在综合得分中所占的权重），详见附表4《综合得分表》。

- 评标小组按照最终汇总分数进行排序，推荐出中标备选单位名单。

附表1

商务资料评分表

投标单位名称：

| 序号 | 评分项目 | 满分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照、资质等级、安全生产许可证复印件是否齐全、有效，是否符合招标文件要求 | 12 | 企业营业执照、资质等级、安全生产许可证有复印件的各得2分，没有复印件的那项不得分；证件在有效期的各得2分，不在有效期的那项不得分 | 企业营业执照：（4分） 有□无□ 有效□无效□ 资质等级：（4分） 有□无□ 符合□不符合□ 安全生产许可证：（4分） 有□无□ 有效□无效□ |  |
| 2 | 工程拟定主要人员结构是否合理、齐全，主要负责人有无类似工程施工履历 | 38 | 人员配置合理的得8分；人员结构齐全的得10分；主要负责人有类似工程施工履历的得10分；主要人员持证情况得10分。否则不得分 | 人员配置： 合 理□ 不合理□ 齐 全□ 不齐全□ 有 证□ 无 证□ 施工经验 有□无□ |  |
| 3 | 有无业绩及相关证明材料 | 30 | 业绩少的得10分； 业绩一般的得20分； 业绩多的得30分。 无业绩或无业绩证明材料的不得分。 | 业绩资料： 很多□ 一般□ 很少□ 无□ |  |
| 4 | 与我单位或中建系统是否有合作经历 | 10 | 与我单位有合作加5分， 与中建系统有合作加5分，两方面均有合作可同时加分。 无合作的不加分。 | 合作经历： 与我单位：有□ 无□ 与中建系统：有□ 无□ |  |
| 5 | 信誉是否良好 | 10 | 信誉良好加10分， 一般加5分， 不良不加分。 | 信誉： 不良□ 一般□ 良好□ |  |
| 合 计（100） |  |  |  |  |  |

附表2

施工技术方案评分表

| 序号 | 评分项目 | 满分 | 评分标准 | 选择分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要施工方案和技术措施 | 20 | 全面且针对性强，难点、重点把握准确，措施先进、可靠实用 | 20 |  |
|  |  |  | 方案较全面针对性较强，难点、重点把握较准确，措施较先进、较可靠实用 | 15 |  |
|  |  |  | 方案针对性一般，技术措施可行 | 10 |  |
|  |  |  | 方案针对性不强，技术措施较差 | 5 |  |
| 2 | 质量保证及措施 | 14 | 措施合理，严谨周密、切实可行 | 14 |  |
|  |  |  | 措施较合理，较严谨周密、切实可行 | 10 |  |
|  |  |  | 措施一般，计划可行 | 6 |  |
|  |  |  | 措施及计划较差 | 2 |  |
| 3 | 进度计划及保障措施；劳动力计划及保证措施 | 14 | 计划及保障措施合理 | 14 |  |
|  |  |  | 计划及保障措施较合理 | 10 |  |
|  |  |  | 计划及保障措施一般 | 6 |  |
|  |  |  | 计划及保障措施较差 | 2 |  |
| 4 | 机械设备配置及保障 | 6 | 方案合理，保障可靠 | 6 |  |
|  |  |  | 方案较合理，保障较可靠 | 4 |  |
|  |  |  | 方案一般 | 2 |  |
|  |  |  | 方案较差 | 0 |  |
| 5 | 对方案或设计优化的合理化建议 | 4 | 方案合理 | 4 |  |
|  |  |  | 方案较差 | 0 |  |
| 6 | 安全管理及措施；现场文明施工和环保方案 | 18 | 方案合理 | 18 |  |
|  |  |  | 方案一般 | 13 |  |
|  |  |  | 方案较差 | 8 |  |
|  |  |  | 方案差 | 3 |  |
| 7 | 公司对本工程的重视承诺、管理和支持 | 2 | 方案合理 | 2 |  |
|  |  |  | 方案较差 | 0 |  |
| 8 | 冬季和雨季施工方案 | 5 | 方案合理 | 5 |  |
|  |  |  | 方案较差 | 2 |  |
| 9 | 施工现场总平面布置 | 2 | 布置合理 | 2 |  |
|  |  |  | 布置较差 | 0 |  |
| 10 | 成品保护措施和工程保修工作的管理措施和承诺 | 10 | 措施合理、承诺到位 | 10 |  |
|  |  |  | 措施合理、承诺比较到位 | 5 |  |
|  |  |  | 措施较差、承诺不到位 | 0 |  |
| 11 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 | 5 | 措施及方案合理 | 5 |  |
|  |  |  | 措施及方案较合理 | 2 |  |
|  |  |  | 措施及方案较差 | 1 |  |
| 合 计（100） |  |  |  |  |  |

投标单位名称：

附表3

经济报价评分表

投标单位名称：

| 项目 | 满分 | β值分布 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标价 | 100 | ….. | 等比递减扣完为止 | 0%到-1%区间内的对应得分均为100，每低于基准价最优值区间1%扣2分，以此类推等比扣减，扣完为止；每高于基准价最优值区间1%扣5分，以此类推等比扣减，扣完为止。 |
|  |  | 5% | 75 |  |
|  |  | 4% | 80 |  |
|  |  | 3% | 85 |  |
|  |  | 2% | 90 |  |
|  |  | 1% | 95 |  |
|  |  | 0%～-1%（含0%，-1%） | 100 |  |
|  |  | -2% | 98 |  |
|  |  | -3% | 96 |  |
|  |  | -4% | 94 |  |
|  |  | -5% | 92 |  |
|  |  | -6% | 90 |  |
|  |  | -7% | 88 |  |
|  |  | -8% | 86 |  |
|  |  | -9% | 84 |  |
|  |  | -10% | 82 |  |
|  |  | ….. | 等比递减扣完为止 |  |
|  | 100 |  |  |  |

附表4

综合得分表

| 序号 | 投标单位 | 商务分 A1 | 技术分 A2 | 经济分 A3 | 商务 权重 A1 | 技术权重 A2 | 经济 权重 A3 | 综合 评分 | 中标候选排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 合同（协议）条款

# 图纸

# 工程量清单

## 第一章  工程量清单一般要求

- 设置范围

- 工程量清单中各项目参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)编制，符合施工工序和技术规范要求。

- 本合同分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，均应包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、措施、检测、质检、安装、缺陷修复、资料、保险、管理费、利润、规费、税金等费用，以及招标文件明示或暗示的所有责任、义务和合同约定的风险。

- 安全防护、文明施工措施费（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施和施  工围挡共五项措施）是乙方根据施工情况投入到本工程的安全生产、环保及文明施工费用，此部分费用应综合考虑到分部分项工程量单价中，不单独列项计量。

- 工程量的确定

- 工程量清单中所列工程数量为暂估量，仅作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。

- 实际支付应以承包人实际完成的工程量，按合同约定的计量方法和计量规则，经招标人认可或同意为准。

- 计量规则

- 计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求。

- 各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量，应综合考虑在投标报价的单价中。

- 计量精度

- 不含增值税单价精确到人民币“分”，其他单价不做要求。

- 含税合价（工程数量与单价的乘积）精确到人民币“分”。

## 第二章  工程量清单

- 工程量清单

- 见附件（必须附综合单价分析表）

# 投标文件格式

## 第一章 经济部分格式

格式1  投标函

投   标   函

致：中建路桥集团河北保通工程有限公司

- 在研究了贵公司提供的招标文件(含补充招标文件第  号)和考察工程现场后，我们愿意按人民币(大写)        元(￥：   元)的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同全部工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

- 如果贵公司接受我们的投标，我们将保证在接到招标人的开工通知后，按其要求开工，并在40    日历天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从招标人发布的开工通知中写明的开工   日期算起。

- 如果贵公司接受我们的投标，我们将保证按贵公司认可的条件，按招标文件写明的金额提交履约担保。

- 我们同意在从规定的开标之日起90天的投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同贵公司的中标通知书将构成贵我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我们理解，贵公司不一定接受最低标价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵公司不负担我们的任何投标费用。

- 随同本投标函，我们出具金额为人民币    元的投标担保。如果我们在投标有效期内撤回投标文件或在接到中标通知后的30天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，贵公司有权没收投标担保，另选中标单位。

投标人地址：                          投标人： (全称)(盖章)

邮政编码：                            法定代表人或其授权的代理人：

电    话：   　　                      (职务)  (姓名) (签字)

传    真：                            日期：       年   月   日

格式2  法定代表人证明书

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年          月          日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字）  性别：          年龄：          职务：          系（投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：        （全称）（盖章）

日  期：           年       月      日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2、投标人还需提供法定代表人的身份证复印件。

格式3  授权委托书

授权委托书

致：中建路桥集团河北保通工程有限公司

本授权书宣告：  (投标人全称)  (职务)  (姓名)合法地代表本单位，授权   (职务)   (姓名)  为我单位代理人，该代理人有权在     XXX项目XXX工程XX    招标投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件以及执行一切与投标有关的事项。

投标人：         （全称）(盖章)

授权人：(签字)

授权代理人： (签字)

授权代理人身份证号：

日　期：         年  　   月  　  日

格式4  投标总价

投标总价

招    标    人：

工  程  名  称：

增 值 税 税 率：    %

不 含 增 值 税

投    标    价（小写）：

（大写）：

含 增 值 税

投  标  总  价（小写）：

（大写）：

投    标    人：                                 （单位盖章）

法 定 代 表 人：                                 （签字盖章）

编  制  时  间：          年   月   日

## 第二章 技术部分格式

格式5  拟投入本工程主要施工机械表

拟投入本工程主要施工机械表

| 序号 | 机械 名称 | 规格 型号 | 额定功率(Kw)或容量(m3)或吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数量(台) |  |  |  | 新旧程度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

注：新购和租赁为投标人计划在本工程中新购或租赁的数量。

## 第三章 商务部分格式

格式6  拟投入本工程主要人员汇总表

拟投入本工程主要人员汇总表

投标人：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 主要施工履历 | 相关证书 | 拟在本项目 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：主要人员指项目负责人、技术、生产、商务、质量、安全、物资、设备等负责人。

投标人： (盖章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

日期：   年   月   日

格式7  拟投入本合同工程主要人员简历表

- 拟投入本合同工程主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 学历 |  | 毕业院校 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  | 健康状况 |  | 从事专业年限 |  | 任项目经理年限 |  |
| 出生 年月 |  |  | 工作时间 |  | 项目经理资质 证书号 |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间（年月） |  | 项目名称 |  |  | 规模（建筑面积等） |  | 担任职务 |  |

格式8  近3年内类似工程情况一览表

近3年内类似工程情况一览表

投标人：

| 指标 项目名称 | 中标时间 | 规模 （建筑面积） | 合同总价 | 结算总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：后附相关证明材料复印件（合同、结算）。

投标人： (盖章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

日期：   年   月   日