**中建路桥集团粤港澳大湾区总部办公室装修工程**

**招标文件**

**招标文件编号：ZJLQ-DWQ-ZXGC-2024001号**

**中建路桥集团有限公司**

**2024年04月**

# 第一篇 投标《投标须知前附表》

| 项号 | **内容** | **说明与要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 名 称 | 项目名称：中建路桥集团粤港澳大湾区总部办公室装修工程  招标工程名称：装修工程 |
| 2 | 招标人 | 名称：中建路桥集团有限公司深圳分公司  地址：深圳市龙华区龙福路祥昭大厦7层701室  联系人：张亚飞 电话：18931031067 |
| 3 | 现场踏勘 | 自行踏勘现场，费用自理  勘察地点：广州市番禺区ITC国际科创中心1210-1212  勘察联系人：张亚飞 电话：18931031067  现场踏勘期间，投标人应自备车辆，其食宿、费用、风险自理。 |
| 4 | 招标范围 | 招标内容：室内精装修工程、室内电气工程、室内给排水工程、室内暖通工程、室内消防工程等。  招标范围：本工程图纸及工程量清单范围内的装修改造工程，详见招标文件。  本次招标拟招 壹 个施工队伍进场施工 |
| 5 | 工期要求 | 计划工期：30日历天  计划开工日期： 2024年 04月16日 计划完工日期：2024年 5月15日实际开工日期以招标人通知实际开工日期为准，总工期不变，中标人不以实际开工日期变更而进行工期及金额索赔。 |
| 6 | 质量要求 | 一次性通过验收达到合格等级。 |
| 7 | 安全文明 施工要求 | 1、施工过程中要严格落实“防扬尘十个百分百”，确保政府对本项目环保零通报。  2、中标人必须按要求配置专职安全员（注：50 人以下配置专职安全员 1 名，50-200人配置专职安全员 2 名，200 以上配置专职安全员 3 名，超过 1000 人按照千分之五的比例配置专职安全员）在施工现场全面负责安全相关工作。  以上内容所需费用及风险均包含在投标报价中，不再另算费用。 |
| 8 | 投标人资格 | 1. 具有承担本工程的施工能力，且能提供本年度年检合格的营业执照、施工资质及安全生产许可证书及相关产品合格证书。 2. 具有同类工程施工经验，能独立完成本工程，不得转包； 3. 有专业工程师（项目经理）全面负责管理现场施工； 4. 具有良好的企业信誉及资金实力，近三年内无合同纠纷。 5. 投标人资质需满足 二级 资质 |
| 9 | 投标人提出问题的截止时间 | 可以书面形式或致电质疑，接收人：张亚飞 电话：18931031067澄清截止日期：开标前1天 |
| 10 | 招标文件的澄清 | 开标前，招标人统一进行答疑。 |
| 11 | 投标文件  有效期 | 自投标文件递交截止日后90日历天。 |
| 12 | 招标控制价 | 招标控制价：60万元  大写：陆拾万元零角零分  投标人投标报价不得超出控制价，如若超出控制价即做废标处理。 |
| 13 | 投标保证金 | 无投标保证金 |
| 14 | 投标截止  时间 | 投标文件递交截止时间：2024年4月15日上午9:00时。 |
| 15 | 投标文件的递交 | 投标文件一式4份：其中正本1份、副本3份，含有电子文档的光盘（或U盘）1份。文档格式：文本为DOC格式，报价为XLS格式。 |
| 16 | 投标文件编制要求 | 1. 项目名称+招标工程名称- xx公司投标函相关；（投标文件组成9.1-9.4） 2. 项目名称+招标工程名称- xx公司资质及人员配备；（投标文件组成9.5-9.7） 3. 项目名称+招标工程名称- xx公司报价单；（投标文件组成9.8） 4. 项目名称+招标工程名称- xx公司施工方案；（投标文件组成9.9） |
| 17 | 开 标 | 开标时间：2024年4月15日上午9:00时；  开标地点：深圳市龙华区龙福路祥昭大厦7层701室中建路桥集团粤港澳大湾区总部（联系人：张亚飞 电话18931031067）  重要说明：  投标单位委派代理人应当为该分包项目的拟派项目经理\技术负责人\投标预算编制人或其他熟知该项目情况的授权委托人。同时代理人准时携带授权委托书、身份证及1份纸质投标文件前往上述地点。 |
| 18 | 评 标 | 采用合理最低价中标法评标 |
| 19 | 履约担保 | 无 |
| 20 | 合同协议书的签署 | 合同协议书的签署期限：签发中标通知书后 30 天内。 |
| 21 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |

一 总则

**1.项目概述**

1.1项目名称：见《投标须知前附表》

工程地点：见《投标须知前附表》

招标分包工程名称： 见《投标须知前附表》

1.2招标人信息参见《投标须知前附表》。

1.3项目现场条件及周围环境情况：成品保护条件描述

投标人需充分考虑施工过程中电梯及通道成品保护，费用均已包含在综合单价中，不再另行考虑此费用。

**2.投标人的合格条件**

2.1投标人应具备的合格条件：见《投标须知前附表》；

2.2必须能够满足招标人对质量、工期、安全、文明施工、CI 等方面的要求。

2.3参加该项目投标的投标人，必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署

授权委托书的受托人。

2.4投标人不得存在下列情形之一：

1. 被责令停业的；
2. 被暂停或取消投标资格的；
3. 财产被接管或冻结的；
4. 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
5. 出现重大劳资纠纷的或因此造成重大社会影响的；
6. 出现重大安全事故或重大工程质量问题的

**3.投标费用**

3.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

3.2招标人对未中标人不予补偿。

**4.招标范围、工作内容、材料供应要求**

4.1建设地点：广州市番禺区ITC国际科创中心1210-1212

4.2本次招标范围：本工程的招标范围见《投标须知前附表》第4项说明

### 工程承包方式： 包工包料

工作内容：材料供应、施工、检验试验（含委托实验室检验和现场检验）、成品保护、竣工清理、交工验收、保修，按照工程技术规范、设计图纸、施工组织设计所说明的全部工作。

**5.合同文件及价款方式**

5.1本工程的合同价款确定方式采用固定总价合同方式。

5.2本工程的合同文件格式详见本招标文件第二篇《分包合同（协议）条款》的相应内容。

**6.工期及安全要求**

6.1投标人应按照《投标须知前附表》第5项要求的计划开工日期、计划竣工日期和计划合同工期编制投标文件。

6.2投标人可以在坚持其投标报价的前提下，对前款规定的计划竣工日期予以提前，并据此编制投标文件。

6.3投标人应按照有关安全生产法律法规和有关主管部门文件的要求，在投标文件中编制安全施工措施，计取安全防护、文明施工措施费用，并承担安全施工责任。

## **二 招标文件**

**7.招标文件的内容**

7.1招标文件包括下列文件及所有按本《投标须知前附表》第6条和第7条发出的补充招标文件和任何答疑会议纪要：

7.1.1第一篇投标《投标须知前附表》

7.1.2第二篇分包合同（协议）条款

7.1.4第三篇图纸（电子版图纸）

7.1.5第四篇工程量清单

7.1.6第五篇投标文件格式

7.2投标人应认真审阅招标文件中《投标须知前附表》、分包合同（协议）条款、投标文件格式、工程量清单、技术标准、规范、图纸等所有内容。如果投标人的投标文件不能满足本《投标须知前附表》的各项要求，责任由投标人自负。实质性不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

7.3投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

**8.招标文件的澄清**

8.1要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在《投标须知前附表》第9项要求的截止时间之前，将要澄清和解答的问题以加盖公章的函件方式送达招标人或电话联系。

8.2招标人会在开标前就提问内容对所有投标人进行澄清和解答。

## **三 投标文件**

**9.投标文件的组成（格式详见第五章）**

9.1投标函；

9.2法定代表人证明书

9.3授权委托书；

9.4投标保证金付款回执；

9.5资格审查资料

1. 企业营业执照复印件（加盖公章）；
2. 企业资质等级复印件（加盖公章）；
3. 安全生产许可证证书复印件（加盖公章）；
4. 一般纳税人证明（加盖公章）或一般纳税人查询截图；

9.6业绩证明材料

9.7项目管理机构

（1）拟投入本工程主要人员汇总表；

（2）拟派现场负责人简历；

9.8投标工程量清单（含综合单价分析表）

9.9施工方案（含主要施工方法及措施、重难点分析、应急预案、质量安全保障措施等）；

（1）进度计划（横道图或网络图）；

（2）施工专业班组进场计划；

（3）拟投入本工程主要施工机械表；

**10.投标报价**

10.1报价说明

10.1.1投标价格为投标人在其投标文件提出的各项支付金额的总和，应包括完成本招标工程的全部工作并满足工期、质量要求的全部费用。

10.1.2招标人鼓励投标人在保证不低于成本的基础上，就本工程各项工作的消耗量水平、工料机价格水平、各类费用标准、有关费率和投标人应承担的风险做切合自身实力的竞争性考虑。投标人可以根据各自对本工程的综合预测、自身实力及市场风险因素填报各个项目的单价，并按清单数量计算合价，列入投标报价之中。

10.1.3投标人应按照工程量清单所列项目及工程数量填报单价和合价，每一个项目应当只有唯一报价，任何有选择的报价将不予以接受。投标人对列有数量的项目，如没有填报单价或合价，则其费用视为已经含在其他列有单价或合价的项目之中，在工程实施期间不再另行支付。

10.2报价

10.2.1投标报价按固定单价报价。

10.2.2工程量清单部分，投标人不能增加、更改、拆分、合并或重组工程量清单中的项目及内容，应按照招标文件提供的工程数量进行报价。招标人提供的分部分项工程量清单如有漏项或错项，可以书面形式或电话联系告知招标人，经招标人确认后进行调整。投标人对工程量清单中有数量而没有填入单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其它单价或合价中，将不再予以调整。工程量清单项目中所报单价除合同另有规定外，应包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、措施、检测、质检、安装、缺陷修复、资料、保险、管理费、利润、规费、税金等费用、以及招标文件明示或暗示的所有责任、义务和合同约定的风险。

10.2.3投标人应充分考虑本工程特点及拟定的施工组织设计，计取相关措施费用，并将该部分费用综合考虑到投标单价中，招标人对该部分费用不作单独列项，也不做任何调整。

10.2.4招标文件如列有暂估价、计日工项目的，按招标清单要求计入投标总价。

（1）暂估价的材料和工程设备的暂估单价中不包括与之对应的规费和税金。投标人在报价时应按照招标文件清单中给定的暂估单价计入分部分项工程量清单综合单价中。

（2）投标人应按照工程量清单中计日工的列项报出相应的综合单价，所报的计日工综合单价用于本合同下计日工项目的计价。

10.2.5如发生甲供材料、构件的情况，甲供材料、构件一般为运抵施工现场落地，投标人应计取施工、安装、倒运等所需的费用，此部分费用综合考虑计入分部分项工程量综合单价中，不再单独计算。使用时超出招标人本合同规定损耗量的，按合同相关规定承担相应费用。

10.2.6投标人应根据第二篇分包合同（协议）条款中关于安全防护、文明施工措施的要求，结合自身的技术装备、管理水平计取安全防护、文明施工措施费（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施），并将该部分费用综合考虑计入分部分项工程量综合单价中，不再单独计算。具体计量以安全部与合约部共同确定的方法为准。

10.2.7安装工程中由招标人直接采购（供应）设备的，中标人应当承担相应的配合、协调、管理、服务的责任和义务，并将与之对应的所有费用综合考虑在投标单价中，如负责安装时，按清单要求在相应投标单价中计取相应的安装、辅材等费用。

10.2.8规费应按国家的相关规定计取，不单独列项，综合考虑到投标单价中。

10.2.9投标人应根据项目所在地相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，计取农民工工伤保险费用。农民工工伤保险费用不单独列项，综合考虑到投标单价中。

10.2.10税金应按国家的相关规定计取，按照价税分离的形式单独列项。

**11.投标有效期**

11.1投标有效期见《投标须知前附表》中第11项的要求。

11.2在原定投标有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式并加盖公章后进行。

11.3投标人可以拒绝这种要求，放弃其投标权利，但不会因此被没收投标担保。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件。

## **四 开标与评标**

**12.开标**

12.1开标形式为公开式开标。

**13.评标、议标、定标**

13.1评标方法采用合理最低价中标法。评标方法详见附件一。

13.2依据上评述标方法，招标人评标小组将对投标文件进行初步评审，并要求投标人对投标报价进行澄清或补正，经过招标人评标小组比较分析，进行综合比较，并推荐出议标候选人。

13.3议标时投标人的法定代表人或其授权代理人应携带法定代表人证明文件或授权委托书和本人的身份证的原件准时到场，并在需确认的资料上签字。

13.4招标人评标小组与议标候选人进行二次议标后，确认投标人最终报价。

13.5招标人评标小组编制和提交评标报告，并将评标报告和拟定中标结果上报主管领导审批定标。

## **五 合同的授予**

**14中标通知**

14.1定标后，招标人即向中标人发出“中标通知书”，确认其投标已被接受，发出时间不超过投标有效期。

**15.合同授予的条件**

15.1本合同将授予资格复审合格、投标文件合规、最终合理报价最低的投标人。

15.2合理最终报价按由低到高依次排名，如果排名第一的投标人主动放弃其合同授予资格或因未遵循招标文件的要求被招标人取消其合同授予资格，则由排名第二的投标人获得合同授予资格，以此类推，直至排名第三的投标人获得合同授予资格。如果前三名均放弃合同授予资格或被招标人取消合同授予资格，招标人应重新组织招标。

15.3如拟中标单位存在不平衡报价，在合同签订前招标人可要求拟中标单位把单价调整至合理水平。

**16履约担保**

16.1见《投标须知前附表》中第19项的要求

**17.合同协议书的签署**

17.1中标人应在《投标须知前附表》第20项规定的时间内，与招标人签订合同协议书。

17.2合同协议书经签约双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效，但在合同协议书中约定合同生效期限或条件的除外。

17.3如果中标人未能遵守本《投标须知前附表》20项或本章第17条的规定，招标人则可宣布其中标无效，并没收其投标担保金。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标人或者按照有关规定重新组织招标。

**18.不正当竞争与纪律监督**

18.1投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

18.2投标人不得用非法手段查询标底或其他投标人标函，凡泄漏标函、哄抬标价损害招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格。

18.3如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

## **六 重新招标和不再招标**

**19.出现下列特殊情况之一，招标人可重新招标：**

（1）投标截止时间后，递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）经评标小组否决全部投标的；

（3）评标小组推荐的中标候选人均未能与招标人签订合同协议书的；

（4）超过半数的投标单位报价严重偏离成本价。

（5）报价超出控制价的。

**20.不再招标**

重新招标后投标人仍出现19条中的情况，招标人可选择不再进行招标。

## **第二篇 分包合同（协议）条款**

（见附件）

# 第三篇 图纸

提供电子版图纸

**图纸目录**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 图纸名称 |
|  | 报建图 |
|  |  |
|  |  |

# 第四篇 工程量清单

## **一 工程量清单一般要求**

**1.设置范围**

1.1工程量清单中各项目参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和配套的工程量计算规范（GB50854-2013～GB50862-2013）、《房屋修缮工程工程量计算规范》（DB11/T 638-2016）编制，符合施工工序和技术规范要求。

1.2本合同分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，均应包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、措施、检测、质检、安装、缺陷修复、资料、保险、安全文明、管理费、利润、规费、税金等费用、以及招标文件明示或暗示的所有责任、义务和合同约定的风险。

**2.工程量的确定**

2.1工程量清单中所列工程数量为暂估量，仅作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。

2.2实际支付应以承包人实际完成的工程量，按合同约定的计量方法和计量规则，经招标人认可或同意为准。

**3.计量规则**

3.1计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求。

3.2各工程项目中已包括的所有材料及工作损耗均不单独计量，应综合考虑在投标报价的单价中。

**4.计量精度**

4.1单价精确到人民币“分”。

4.2合价（工程数量与单价的乘积）精确到人民币“分”。

## **二 工程量清单**

（见附件）

第五篇 投标文件格式

**投 标 文 件**

**投标单位：（公章）**

**投标日期：**

**一、投标函**

致：中建路桥集团有限公司

1.在研究了贵公司提供的招标文件(含补充招标文件第 号)和考察工程现场后，我们愿意按人民币（大写） 元(￥： 元)的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同全部工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果贵公司接受我们的投标，我们将保证在接到招标人的开工通知后，按其要求开工，并在 日历天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从招标人发布的开工通知中写明的开工日期算起。

3.如果贵公司接受我们的投标，我们将保证按贵公司认可的条件，按招标文件写明的金额提交履约担保。

4.我们同意在从规定的开标之日起 天的投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同贵公司的中标通知书将构成贵我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我们理解，贵公司不一定接受最低标价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵公司不负担我们的任何投标费用。

7.随同本投标函，我们出具金额为人民币 万元的投标担保。如果我们在投标有效期内撤回投标文件或在接到中标通知后的30天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，贵公司有权没收投标担保，另选中标单位。

投标人地址： 投标人(全称) (盖章)

邮政编码： 法定代表人或其授权的代理人

电 话： 　　 (职务) (姓名) (签字)

传 真： 日期： 年 月 日

二、 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字） 性别： 年龄： 职务： 系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人： （全称）（盖章）

日 期： 年 月 日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2、投标人还需提供法定代表人的身份证复印件。

**三、授权委托书**

致：中建路桥集团有限公司

本授权书宣告： (投标人全称) (职务) (姓名)合法地代表本单位，授权 (投标人全称) 的 (职务) (姓名)为我单位代理人，该代理人有权在 项目 分包工程施工投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件、与招标人协商、谈判、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投标人： (盖章)

授权人： (签字)

授权代理人： (签字)

授权委托人身份证号：

日　期：年 　 月 　 日

法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证正反面复印件

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

委托代理人身份证复印件

1. 投标保证金
2. 资格审查资料

附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、一般纳税人证明

### 六、业绩证明材料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（年月） | 总包单位 | 项目名称 | 规模  （建筑面积） | 合同额 | 项目状态 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 业绩材料为近3年同类工程业绩；

### 至少附2个项目合同复印件。

### 七、项目管理机构

**（一）拟投入本工程主要人员汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 主要施工履历 | 拟进场时间 |
|  | 生产负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |

投标人承诺以上进场人员一经确定，不会随意更换，并愿意遵守招标人有关条款约定。

投标人： (盖章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

日期： 年 月 日

**（二）拟派现场负责人简历**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 学历 |  | 毕业院校 |  | | |
| 性别 |  | | 健康状况 |  | 从事专业年限 |  | 任项目经理年限 |  |
| 出生  年月 |  | | 工作时间 |  | 项目经理资质  证书号 |  | | |
| 工作简历 | | | | | | | | |
| 时间（年月） | | 总包单位及项目名称 | | | 规模（建筑面积等） | | 担任职务 | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |

**八、投标工程量清单**

说明：已标价工程量清单按第四篇“工程量清单”相关表格格式填写。

### **九、施工方案**

含主要施工方法及措施、重难点分析、应急预案、质量安全保障措施等

附表1 进度计划（横道图或网路图）

附表2 施工专业班组进场计划

附表3 拟投入本工程主要施工机械表

**附表1 进度计划（横道图或网路图）**

附表2施工专业班组进场计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工种 | 班组负责人 | 班组人员数量 | 工人主要来源地 | 目前在施工拟退场工地 | 退场工地地点 | 拟完工转场时间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人承诺表中所填情况属实，如有内容虚假，愿意接受招标文件有关投标保证金条款约定。

投标人： (盖章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

日期： 年 月 日

**附表3 拟投入本工程主要施工机械表**

**拟投入本工程主要施工机械表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械 名称 | 规格 型号 | 额定功率(Kw)或容量(m3)或吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数量(台) | | | | 新旧程度(%) |
| 小计 | 其中 | | |
| 自有 | 新购 | 租赁 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：新购和租赁为投标人计划在本工程中新购或租赁的数量。

投标人承诺表中所填情况属实，如有内容虚假，愿意接受招标文件有关投标保证金条款约定。

投标人： (盖章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

日期： 年 月 日