G95首都地区环线高速津冀界至廊坊段土建1标K17+181.5-K19+201.5段（一标段）桥梁下部工程劳务分包

采购文件

采购文件编号：ZJBT-FBCG-G95首都地区环线高速-001

中建路桥集团河北保通工程有限公司

2026年10月

第一篇   采购公告

G95首都地区环线高速津冀界至廊坊段土建1标K17+181.5-K19+201.5段（一标段）桥梁下部工程劳务分包采购公告

1. 采购条件

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，遵守社会主义核心价值观。贯彻国家“双碳”战略，引领供应链上下游绿色低碳发展。根据中国建筑集团有限公司分包管理方针和中建路桥集团有限公司采购管理办法， G95首都地区环线高速津冀界至廊坊段土建1标K17+181.5-K19+201.5段（一标段）桥梁下部工程劳务分包采购已具备采购条件，采购人为中建路桥集团河北保通工程有限公司，现对该项目进行公开采购，诚邀符合资质要求、能提供优质服务的分供商参与项目采购活动。

2．项目概况与采购需求

建设地点：河北省廊坊市

计划工期：701日历天，具体开工时间以甲方的通知为准，2026年10月-2028年8月。

采购范围：K17+181.5-K19+201.5段（一标段）桥梁下部包括桩基、承台、肋板、系梁、墩柱、盖梁、挡块、挡土板、支座垫石等钢筋加工制作安装、模板制作安拆、混凝土浇筑等全部工序的工作内容，以及破除桩头、干处挖土方等其他附属工作。

段落划分：无段落划分

其他：/

3．响应单位资格要求

3.1本次采购要求响应单位须具备 施工劳务不分等级  资质、 近五年相关      业绩，响应单位需在中建路桥集团合格分供商名录中，未在中建系统不合格（含不良行为）名册中，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2本次采购不接受联合体形式参与采购活动。

3.3每个响应单位最多可参与 1 个段落施工采购活动。

3.4与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参与采购活动。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同一标段采购活动。采购人在采购过程任何阶段发现响应单位存在相互关联情形的，均将取消其参与资格。响应单位关联关系认定详见附件《关于响应单位关联关系的认定说明》。

4．采购文件的获取

凡有意参与采购活动者，请于2026 年 10月 22 日至 2026 年 10月 23 日，每日上午 8 时至 11 时，下午 14 时至 17 时持单位介绍信或授权书、经办人或被授权人的身份证到河北省保定市莲池区东风东路335号中建路桥集团河北保通工程有限公司报名并领取采购文件或直接登录中建路桥集团有限公司官网下载采购文件（下载方法：进入官网页面-进入招聘招标-进入商业合作页面-选择有意参与采购公告，即可下载采购文件）或联系下方项目联系人获取电子采购文件。

5．响应文件的递交

5.1 递交响应文件截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 10 月 28  日 12 时将响应文件递交至河北省廊坊市永清县韩村镇中建路桥项目经理部完成采购响应，逾期未填写报价和上传电子扫描版响应文件的，采购人不再另行受理。

5.2 逾期未完成采购响应的、未按采购文件要求提交响应担保的响应文件，将予以拒收。

5.3 响应文件应符合采购文件所列其他要求。

6. 发布公告的媒介

本次采购公告同时在 中建路桥集团官方网站上发布。

7. 联系方式

采 购 人：中建路桥集团河北保通工程有限公司

邮    编：   071000

地    址：保定市莲池区东风东路335号

电    话：  18832270888

联 系 人：    王春伟

2026   年  10  月  21  日

采购公告附件：

资审文件格式

（需每页加盖公章）

格式1  公司简介、资质证明等

营业执照、资质证书、安全生产许可证、纳税资格登记表等证件复印件；

格式2  拟投入本工程主要施工机械表

拟投入本工程主要施工机械表

| 序号 | 机械 名称 | 规格 型号 | 额定功率(Kw)或容量(m3)或吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数量(台) |  |  |  | 新旧程度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

注：新购和租赁为响应单位计划在本工程中新购或租赁的数量。

格式3  拟投入本合同工程主要人员汇总表

拟投入本合同工程主要人员汇总表

响应单位：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 主要施工履历 | 相关证书 | 拟在本项目 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：主要人员指项目负责人、技术、生产、商务、质量、安全、物资、设备等负责人。

响应单位： (盖章)   　法定代表人或授权代理人：(签字) 　 日期：  年 月 日

格式4  拟投入本合同工程主要人员简历表

拟投入本合同工程主要人员简历表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 公司单位职务 |  |  | 拟在本 工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附拟投入本工程人员的身份证、职称资格证书、等其他相关证书的复印件。

格式5  近5年内类似工程情况一览表

近5年内类似工程情况一览表

响应单位：

| 工程名称 指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 同 段 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |  |
| 结构形式 |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |
| 施工方法 |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |
| 实际工期 |  |  |  |  |  |
| 合同工期 |  |  |  |  |  |
| 结算总价 |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：需附相关证明材料（中标通知书、合同协议书等）。

响应单位： (盖章)   　法定代表人或授权代理人：(签字) 　 日期：  年 月 日

格式6  响应单位的纳税资格的确认

响应单位的纳税资格的确认表

响应单位：

| 序号 | 确认内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应单位全称 |  |  |  |  |
| 2 | 纳税义务人的纳税资格 | 一般纳税人（ ） | 小规模纳税人（ ） |  | 其他（ ） |
| 3 | 响应单位提供的票据 | 增值税专用发票（ ） |  | 增值税普通发票（ ） |  |
| 4 | 本次报价增值税率是 | % |  |  |  |
| 5 | 纳税人识别号 |  |  |  |  |
| 6 | 开户行 |  |  |  |  |
| 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 地址： |  |  |  |  |
| 9 | 电话 |  |  |  |  |

注：需附税务登记证相关证明材料。

响应单位： (盖章)   　法定代表人或授权代理人：(签字) 　 日期：  年 月 日

响应单位须知

1.响应单位参与本次采购，视为接受采购人对采购工程进度、质量、安全等方面的管理要求，成交后所提供服务符合国家、行业或地方有关法律法规。

2.响应担保

响应担保金额：小写： 83000元 大写： 捌万叁仟元整

响应保证金，在上交响应文件之前电汇汇入下列账户

账户名称：中建路桥集团河北保通工程有限公司

账    号：13050166540800000751

开户银行：中国建设银行保定五四东路支行

重要说明：以响应单位基本账户汇入，请注明“G95首都地区环线高速K17+181.5-K19+201.5段（一标段）桥梁下部工程劳务分包采购响应保证金”。采购担保也可以选用保函（保险）等方式，由响应单位自主进行选择。

采用银行保函时，须为见索即付保函。

- 工程款支付方式

- 中标后由双方协商后，按照合同执行。

4.报价方式

4.1响应单位应一次性报出全部工程量清单内容的单价和总价，每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。响应单位所报价格应为在完成工程量清单工作内容、验收合格并交付的全部价格。

4.2响应单位所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价文件将作为非响应性报价文件予以拒绝。

5.报价文件有效期:报价文件有效期为响应截止时间之时起 九十 天，报价文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

6.报价文件的格式和签署

6.1报价文件需打印或用不褪色墨水书写，由响应单位的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。报价文件由法定代表人签署的，须与企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。报价文件中凡是要求签署和加盖公章的，均须由响应单位的法定代表人或其授权代理人手书签字并加盖响应单位公章。

6.2报价文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖响应单位公章。

7报价文件的递交

7.1响应单位应将报价文件装订成册、密封并在信封上标明项目名称、响应单位名称、地址、联系方式，在“采购公告”规定的报价地点和报价截止期前递交到指定地址。

7.2响应单位应提交报价文件叁份（正本壹份、副本贰份)，含有电子文档的光盘（或U盘）1份。文档格式：文本为DOC格式，报价为XLS格式。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

7.3将拒绝接受并原封退回在报价截止期以后收到的报价文件。

7.4电报、电话，传真和邮件方式的报价概不接受。

8.在提交报价文件过程中响应单位有下列情形之一的为无效报价:

8.1在采购文件规定的报价截止期之后提交报价文件的；

8.2未按采购文件规定提交响应保证金的；

8.3未按采购文件规定签署、密封的；

8.4采购文件规定属于无效报价的其他情形。

9.采购采购评审过程的保密性:从评审开始直至向成交响应单位授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向响应单位及与采购采购无关的其他人透露。

10.报价文件的评审

10.1评审工作由采购人组建的评审小组负责。评审小组由有关的技术、经济方面的采购人代表组成。评审小组根据采购文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至确定成交单位。

10.2审查响应单位是否具备合格的响应单位资格:评审小组将审查每个响应单位提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果响应单位没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

10.3审查报价文件是否实质性响应采购文件的要求

10.3.1对于经审查确定为资格合格的响应单位，评审小组将审查其报价文件是否对采购文件的所有事项、格式、条款等要求都做出了实质性响应。

10.3.2实质性响应的报价文件是指与采购文件要求的条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应采购文件要求的报价文件将被拒绝。评审小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

10.3.3报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作为废标处理:

- 响应单位报价超过最高限价的；

- 报价文件超出国家批准的经营范围的；

(2）报价文件未按采购文件规定有效签署和加盖公章的；

(3）报价文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的；

(4）明显不符合采购文件规定的技术规格、标准以及商务条款要求的；

(5）报价文件载明的标准和方法等明显不符合采购文件要求的；

(6）报价文件附有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

(7）不符合采购文件规定的其他实质性要求的。

10.5报价的审查:所有响应单位的报价均以报价文件中报价表的总报价为准。采购文件报价表中的总报价即为评审价。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，响应单位应按总报价相应修改分项报价。如果响应单位不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝，其响应保证金将被没收。

10.6澄清:评审小组对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以要求响应单位在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。响应单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。响应单位拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评审小组将否决其报价。

10．根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评审小组将有权否决所有响应单位的报价或取消采购活动:

11.1符合条件的响应单位或对采购文件作实质性响应的响应单位不足三家的；

11.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3响应单位的报价均超过了采购限价；

11.4因重大变故，采购任务取消的；

11.5评审小组经评审认为所有报价文件都不符合采购文件要求的。

12.评审方法和标准

本项目采用经评审的最低报价法评审。评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的响应单位按评审价由低到高的顺序评定成交单位(评审价相同的由采购小组根据响应单位业绩、履约能力等综合确定)。如果评审小组经过评审认为最低评审价的响应单位的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该响应单位不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的响应单位递补，依此类推。

12．签订合同

13.1采购人将在报价有效期期满之前向成交响应单位发出《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分，对采购人和响应单位均具有法律约束力。

13.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者响应单位放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

13.3成交单位应按成交通知书规定与采购人签订合同。

第二篇  工程量清单

第一章  工程量清单一般要求

1.设置范围

1.1工程量清单依据现行国家、行业规范标准，按照图纸和工程情况进行编制。

1.2本合同分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，均应包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、措施、检测、质检、安装、缺陷修复、资料、保险、管理费、利润、规费、税金等费用、以及采购文件明示或暗示的所有责任、义务和合同约定的风险。

1.3安全防护、文明施工措施费（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施和施工围挡共五项措施）是乙方根据施工情况投入到本工程的安全生产、环保及文明施工费用，以完成工作量的  1.5  %作为最高限计算，具体计量以采购人安全部与合约部共同确定的方法为准。

2.工程量的确定

2.1工程量清单中所列工程数量为暂估量，仅作为报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。

2.2实际支付应以承包人实际完成的工程量，按合同约定的计量方法和计量规则，经采购人认可或同意为准。

3.计量规则

3.1计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求。

3.2各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量，应综合考虑在报价的单价中。

4.计量精度

4.1单价精确到人民币“分”。

4.2合价（工程数量与单价的乘积）精确到人民币“元”。

第二章  工程量清单

1.工程量清单

详见附件。

2.综合单价分析表

XX不含增值税综合单价分析表

工程名称：

| 序号 | 清单项目 | 不含增值税综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 规费 | 小计 |

3.甲供材料、构件、设备清单

甲供材料、构件、设备清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 / 型号 | 单位 | 暂定单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土 |  |  |  |  |
| 3 | 声测管 |  |  |  |  |
| 4 | 涂装材料 |  |  |  |  |
| 5 | 支座 |  |  |  |  |

备注：1、甲供材料均为主材，不包含相关的辅材；甲供材料的价格不应计入综合单价；

2、响应单位应在报价中充分考虑甲供材料、构件、设备的工地保管费、辅材、损耗等相关费用。

第三篇 报价文件格式

（项目名称）

XXX分包工程

报价文件

报价人：

2026年X月X日

格式1  响应函

响应函

致：中建路桥集团有限公司××项目部

1.在研究了贵公司提供的采购文件后，我们愿意按人民币(大写)        元(￥：   元)的总报价，遵照采购文件的要求承担本合同全部工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果贵公司接受我们的报价，我们将保证在接到采购人的开工通知后，按其要求开工，并在    日历天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从采购人发布的开工通知中写明的开工日期算起。

3.我们同意在从规定的响应文件开启之日起    天的响应有效期内严格遵守本响应函的各项承诺。在此期限届满之前，本响应函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同贵公司的成交通知书将构成贵我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解，贵公司不一定接受最低价的响应或其他任何响应。同时也理解，贵公司不负担我们的任何采购响应费用。

响应单位地址：                        响应单位：(全称)       (盖章)

邮政编码：                            法定代表人或其授权的代理人

电    话：   　　                      (职务)  (姓名) (签字)

传    真：                            日期：      年     月     日

格式2  法定代表人证明书（需要时要求响应单位编制）

##### 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年          月          日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字）  性别：          年龄：          职务：

系（响应单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

报价人：        （全称）（盖章）

日  期：           年       月      日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2、响应单位还需提供法定代表人的身份证复印件。

格式3  授权委托书

授权委托书

致：中建路桥集团有限公司

本授权书宣告：  (响应单位全称)  (职务)  (姓名)合法地代表本单位，授权 (响应单位全称)   的  (职务) (姓名)为我单位代理人，该代理人有权在             项目    分包工程施工采购活动中，以我单位的名义签署响应函和报价文件、与采购人协商、谈判、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

报价人：                     (盖章)

授权人：                     (签字)

授权代理人：                 (签字)

授权委托人身份证号：

日　期：         年  　   月  　  日

格式4  总报价

总报价

| 采购人 | ： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | ： |  |  |  |
| 不含增值税 总报价 | (小写)： |  |  |  |
|  | (大写)： |  |  |  |
| 总报价 | (小写)： |  |  |  |
|  | (大写)： |  |  |  |
| 响应单位 | ： |  |  | (单位签字盖章) |
| 法定代表人 | ： |  |  | (签字盖章) |
| 编制时间 | ： |  |  |  |

格式5  工程量清单报价

XX工程量清单

工程名称：

| 序号 | 清单项目 | 项目特征（按需填写） | 工作内容 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程量 （暂估） | 单价 |  |  | 不含增值税合价 （元） | 含增值税合价 （元） | 其中人工费单价（含税） | 其中人工费合价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 不含增值税单价 （元） | 增值税 | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安全防护、文明施工措施费 |  | 环境保护、文明施工、安全施工、临时设施和施工围挡 |  | 总额 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 以完成工作量的 %作为最高限计算 |
|  |  | 不含增值税造价 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 增值税 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | 合计 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                     授权人签字：                           日期：

格式6综合单价分析表

XX不含增值税综合单价分析表

工程名称：

| 序号 | 清单项目 | 不含增值税综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 规费 | 小计 |